## Slide 1: Představení záměrů a aktivit řešených v rámci projektu „Management biotopů s výskytem tetřívka obecného v oblasti Doupovské hory“
Ing. Rostislav Linda
Projekt Norských fondů podpořený v rámci výzvy „Rondane“

## Slide 2: Cíle projektu

## Slide 3: Cíl a účel projektu
Cílem projektu je podpora a stabilizace zbytkové populace tetřívka v zájmové oblasti Doupovských hor. Podpora bude realizována prostřednictvím mozaikovitého otevření zarůstajících biotopů…
Monitoring
Predační experimenty
Návrh opatření
Provedení části terénních prací
2023
2022
2021
Monitoring
Predační experimenty
Evaluace (úpravy návrhu opatření)
Provedení zbytku ter. prací
Monitoring
Celková evaluace managementových úprav
Predační experimenty
IV. – V.
IV. – VI.
VI. – VIII.
IX. – X.

## Slide 4: Stručný harmonogram projektu
duben až květen 2021: monitoring početnosti a výskytu tetřívka obecného, monitoring bude realizován také na jaře v letech 2022 a 2023.
duben až červen 2021, 2022 a 2023: realizace predačních experimentů - monitoring predátorů umělých hnízd pomocí fotopastí, stanovení predačního tlaku, vyhodnocení efektivity provedených úprav biotopů (před a po managementových opatřeních).
září až listopad 2021 a 2022: realizace úpravy biotopů odstraněním sukcesní vegetace.

## Slide 5: Ostatní aktivity projektu
Workshopy:
  22. 7. 2021 – Téma: možnosti ochrany tetřívka, návrh managementových úprav, představení zahraničních zkušeností, vývoj populace tetřívka v Doupovských horách, …
  Na konci řešení projektu: Vyhodnocení efektivity provedených opatření, zhodnocení projektu, možné aktivity do budoucna, navazující projekty, …
Publicita projektu:
  Webové stránky
  Billboard, propagační materiály, pamětní deska aj.

## Slide 6: Zájmové území
PLOCHA 1 - p. č. 1621; 117 ha
k. ú. Bražec u Hradiště
PLOCHA 2 - p. č. 1622; 57 ha

## Slide 7: Realizované aktivity

## Slide 8: Dosud provedené aktivity
Monitoring tetřívka
  pochůzky během období toku
  viz předchozí prezentace (Bc. Tejrovský)
Predační experimenty
  záznam predátorů pomocí fotopastí na umělém hnízdě
  použita bažantí vejce
  více informací viz následující prezentace (Ing. Hambálková)

## Slide 9: Následující aktivity
Detailní monitoring zájmových ploch
Návrh managementových opatření
Provedení navržených úprav (podzim 2021)
GPS souřadnice + vytyčení v terénu

## Slide 10: Teoretické schéma managementových úprav
Příklad vhodného biotopu pro tetřívka – otevřené plochy pro tokaniště lemované řídkým lesním porostem. Na lokalitě je dostupná i vegetace poskytující potravu i úkryt. Převzato z publikace Flousek & Volf (2012).
Ideální prostředí pro tetřívka je pak systém podobných lokalit (velikostně okolo 1 ha), kdy jednotlivé lokality jsou od sebe vzdáleny do 2 km.
Pro mláďata je vhodná i přítomnost mokřadů, které poskytují dostatek hmyzu, jímž se mláďata v prvních týdnech života živí.

## Slide 11: Publicita projektu – realizované aktivity
https://blackgrousecz.wordpress.com/
Billboard

## Slide 12: Prostor pro dotazy/návrhy/připomínky/ostatní